环政办发〔2025〕1号
环县人民政府办公室

关于印发2025年全民义务植树活动实施方案

的通知
各乡镇人民政府，县直及省市驻环有关单位：

《2025年全民义务植树活动实施方案》已经县政府研究同意，现印发给你们，请结合实际认真抓好贯彻落实。

环县人民政府办公室 

                        2025年2月25日

2025年全民义务植树活动实施方案
为积极推进黄河流域生态保护与高质量发展及乡村振兴战略，以实际行动践行“绿水青山就是金山银山”绿色发展理念，全面动员全民履行植树义务，全社会参与国土绿化行动，特制定如下实施方案：

一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真践行习近平生态文明思想，完整准确全面贯彻新发展理念，统筹山水林田湖草沙系统治理。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，坚持以人民为中心，以改善乡村人居环境为目标，全面保护乡村绿化成果，持续增加乡村绿化总量，着力提升乡村绿化美化质量，促进“绿水青山”转化为“金山银山”，努力建设“村美、业兴、家富、人和”的生态宜居美丽乡村。
二、参加范围及目标任务
（一）各乡镇范围内。原则上为11至60周岁的男性公民和11至55周岁的女性公民，包括所有干部职工和农村劳动力，除丧失劳动能力者外均应当参加义务植树活动。①乡镇机关单位义务植树。由各乡镇人民政府组织，围绕乡镇驻地、村部面山、新农村周围、公路沿线等公共场所，每乡镇至少新建200亩以上义务植树点1处。②全民自主开展义务植树。由乡镇人民政府组织，宣传动员广大干部职工和群众围庄就近，利用现有苗木和技术优势，针对小地块、微地形见缝插绿，围绕“四旁”大力栽植风景树、生态树和经济树，自主开展形式多样的乡村绿化美化活动，每人完成3—5棵植树任务，义务植树尽责率达到95%以上。
（二）县直及省市驻环单位。由自然资源局牵头，今春继续采取按系统划片包干、按单位挂牌绿化的机制，组织县直机关单位干部职工在环城镇五里屯村实施义务植树1000亩，栽植油松、云杉、侧柏等苗木6.91万株。

（三）单位、小区绿化。全县各机关单位、学校医院、工商企业、街道社区、小区物业等要广泛发动职工、居民、住户参加植树造林、种草养花活动，抓好本单位、本小区内院落、走廊、阳台的绿化，积极改善工作、生产、居住环境，实现身边增绿。

（四）厂矿企业义务植树。石油井场由县石化办负责，煤矿、新能源、砖瓦商砼等企业由县工信局负责，协调在环石油开采、煤炭开发等企业积极履行生态环保责任，围绕生产驻地开展义务植树活动。

（五）继续推广“互联网+全民义务植树”活动。全县上下采取各种形式开展义务植树活动，倡导全县干部职工利用清明节回家祭祖之机，开展义务植树活动，每人完成10棵植树任务。

三、时间及地点
1. 各乡镇：从2025年3月12日开始至3月31日，具体时间自行安排。地点原则上围绕乡镇、村部、新农村驻地面山，全面动员合作社、石油井场、煤炭、矿山、砖瓦厂等企业围绕生产驻地周围开展义务植树，宣传动员广大农民朋友大力栽植“四旁”（路旁、水旁、宅旁、田旁）风景树、用材树和经济树。

2. 县直及省市驻环单位：时间定于2025年3月12日至13日；地点在环城镇五里屯村。
四、栽植标准

（一）苗木种类。各乡镇因地制宜、适地适树选择苗木品种和规格，以乡土树种为主，优先消化县域内占用基本农田内的苗木；县直及省市驻环单位栽植的苗木由县上统一调运到各自植树区域。对栽植区密度不达标或死亡的树木进行补植补造。

（二）栽植要求。各乡镇从挖苗到栽植，时间缩短在2天以内，做到随起随运随栽，油松、侧柏、云杉等苗木，起苗时要带土球或营养杯，要轻拿轻放，避免苗体受伤和土球散落，深栽踏实。县直单位植树区在阳山，土壤蒸发量大，立地条件差。要按照抗旱造林的方式方法进行植树，先清除穴内的死亡苗木，再挖栽植穴进行补植，苗木要轻拿轻放，栽植时不得弄散营养杯或土球，将苗木轻轻放入穴内，深栽并用铁锹把捣实，穴面覆土耱光并整成内低外高呈“漏斗状”的树盘，确保栽植一株成活一株。

五、保障措施

（一）加强组织领导。各乡镇要高度重视全民义务植树活动，切实加强组织领导，把全民义务植树作为助推乡村振兴的重点工作来抓，将义务植树活动迅速掀起高潮，助推本区域大规模国土绿化工程顺利实施。县直各部门要指定专人负责，动员全体在家职工参与。

（二）多渠道筹措资金。积极推广“互联网+全民义务植树”模式，各组织单位可通过登录全民义务植树网发布活动筹措资金，也可通过线下动员等方式拓展资金筹措渠道。县直机关单位义务植树所需经费申请县级财政列支资金。各乡镇要动员区域内企业等社会投资，广泛发动群众采取捐资捐物、投工投劳等形式，参与义务植树活动 

（三）强化宣传推动。各乡镇要切实加强宣传引导，采取多种形式认真抓好全民义务植树活动，大力宣传推广特色经验和成功典范，探索全民共建共享机制，宣传引导社会各界资本投入造林绿化事业，鼓励企业、合作社及个体工商户开展以森林康养、观光旅游等经营为目的的绿化美化，努力形成全社会支持、社会各界共同参与全民义务植树活动的强大合力和良好氛围。
（四）抓好责任落实。各乡镇、县直各单位主要领导要率先垂范，亲自安排部署义务植树活动，植树期间每个单位要制作一面红旗，组织职工上山携带，并插于施工现场，营造良好的氛围；要重视栽植环节，严格按技术规范操作，严把质量关，坚决杜绝粗制滥造和搞形式、走过场现象发生，并要在规定时间内保质保量完成任务。县上将组织督查指导组进行巡回检查，对不符合要求的坚决予以返工，直到达标为止。

抄送：县委办、人大办，政协办。

公开属性：主动公开。


环县人民政府办公室                       2025年2月25日印 


