环政发〔2016〕43号
环县人民政府

关于印发2016年陕甘宁盐环定甘肃专用工程全线调水工作方案的通知

各乡镇人民政府，县直及省市驻环有关单位：
《2016年陕甘宁盐环定甘肃专用工程全线调水工作方案》已经县政府同意，现印发你们，请认真遵照执行。
环县人民政府

                                 2016年4月8日
2016年陕甘宁盐环定甘肃专用工程

全线调水工作方案
陕甘宁盐环定甘肃专用工程今年计划分4月、7月、9月、11月4次向张南湾水库和甜水灌区共调水500万立方米，为确保通水顺利进行，决定成立陕甘宁盐环定甘肃专用工程主管线通水保障工作领导小组，组成人员如下：
组  长：王树栋    市扬黄续建工程建设管理局局长

        魏凯选    县政府副县长

副组长：李正军    市扬黄续建工程建设管理局副局长

张治海    县扬黄工程管理局局长

成  员：王克勃    县供电公司经理
张占勇    县政府办公室副主任  
韩玉廷    县国土局局长

韩考成    县水务局局长
王怀忠    县安监局局长

李学会    县扬黄管理局党支部书记

葛仲龙    市扬黄局办公室主任

张烨军    县自来水公司经理

白俊虎    环城镇镇长

代种村    洪德镇镇长

王  峰    甜水镇镇长

      梁海涛    虎洞镇镇长

杨永杰    山城乡乡长

常生锋    罗山川乡乡长

      王秀丽    耿湾乡乡长
沈  杰    秦团庄乡乡长

段斌杰    小南沟乡乡长
           李怀文    四合原旅游开发办主任
领导小组工作职责：统筹负责扬黄一期和续建工程全线通水保障工作，督促落实通水前各项工作准备情况，巡回检查全线通水运行情况，研究制定事故应急救援措施，按时按期调引足够水量，确保扬黄工程全线调水顺利进行。
各成员单位工作职责：

市扬黄续建局：负责做好支管线通水前的维修和各项准备运行工作，指导县扬黄局做好扬黄续建工程主管线调水各项工作并制定调水方案，做好支管线运行中的事故应急抢险救援，确保工程安全运行。
县扬黄管理局：负责做好扬黄一期和续建工程主管线调水各项准备和运行工作，及时和盐环定扬水管理处、市扬黄局汇报衔接，做好全线运行调度、水量调配和运行中的事故应急抢险救援，确保工程安全运行。
县财政局：负责做好扬黄工程调水人员聘请、通讯调度、工程维修等资金保障工作。
县水务局：负责加强与市扬黄局的沟通联系，做好扬黄工程调水期间水政执法和有关协调服务工作。
县供电公司：负责做好扬黄一期工程和续建工程各泵站运行用电保障工作。
县安监局：负责督促检查扬黄工程通水各项安全措施落实情况，确保安全运行。
县自来水公司：负责做好水库蓄水和县城及有关乡镇供水保障工作。
县国土局：负责做好扬黄工程全线通水期间涉及的土地补偿工作有关事宜。
甜水镇、山城乡、洪德镇、环城镇、罗山乡、虎洞镇、小南沟乡、耿湾乡、秦团庄乡、四合原旅游开发办：负责召开扬黄工程沿线所管辖区群众会议，教育引导群众做好安全防范工作，安排包村领导、包村干部、村组干部沿线巡查，确保通水期间沿线群众生命财产安全；协调做好沿线蓄水建筑物的蓄水工作；积极配合有关单位做好相关协调工作；洪德镇协调做好张南湾水库安全管理工作；甜水镇组织灌区群众做好渠道清淤和灌溉。

抄送：县委办，人大办，政协办。
公开属性：主动公开。

环县人民政府办公室                       2016年4月8日印发  
                                              共印40份 
PAGE  
- 4 -

